Мы делать курсовой проект на составление технологических карт. Для расчета и составления курсового проекта предоставляется методическое пособие «Технология строительных процессов. Работы нулевого цикла» Л.И.Елисеева

Технологическая карта – это инструкция по производству работ, которая подразумевает выбор оптимальных организационно-технологических решений в конкретных условиях.

Целью данного курсового проекта является разработка технологических карт на производство земляных работ и возведение фундамента.

В технологическую карту по производству земляных работ включены следующие работы:

- планировка строительной площадки со срезкой растительного грунта;

- разработка котлована экскаватором;

- доработка дна котлована бульдозером;

- окончательная планировка дна котлована под рейку.

Технологическая карта на устройство фундаментов  разрабатывается самостоятельно, и включает работы, которые производятся при устройстве сборного ленточного  фундамента.  Вы можете взять фундамент из курсового проекта по архитектуре.

РАЗДЕЛЫ

ВВЕДЕНИЕ

- Технологическая карта №1 Земляные работы

  - Область применения ТК на земляные работы

  - Расчет объемов земляных работ

  - Описание технологии строительного процесса

    - Срезка растительного слоя бульдозером

    - Разработка котлована экскаватором

    - Окончательная планировка дна котлована бульдозером

    - Окончательная планировка дна котлована под рейку

  - Калькуляция трудовых затрат

  - Потребность в строительных машинах, механизмах и инвентаре

  - Схема пооперационного контроля качества работ

  - Требования техники безопасности при выполнении земляных работ

  - Технико-экономические показатели

- Технологическая карта №2 Возведение сборного ленточного

фундамента.

  - Область применения

  - Объемы работ

  - Технология и организация работ:

    - Подготовительные работы

    - Монтаж фундаментных подушек

    - Арматурные работы

    - Установка фундаментных блоков

    - Выполнение гидроизоляции

      - Вертикальная гидроизоляция

      - Горизонтальная гидроизоляция

    - Монтаж плит перекрытия

    - Обратная засыпка пазух с трамбованием.

  - Калькуляция трудовых затрат

  - Потребность в строительных машинах, механизмах и инвентаре

  - Схема пооперационного контроля качества работ

  - Требования техники безопасности при возведении фундаментов

  - Технико-экономические показатели

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Оформление курсового проекта необходимо сделать на основании методических рекомендаций по оформлению ВКР и курсовых проектов.